ПРОЕКТ

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Семикаракорск                                                  №

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения на» за 2014 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 18.09.2013 № 49 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2014 год  согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                       А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заведующий отделом  муниципального

хозяйства Братков В.И.

Исполнитель: Карачанов В.В.

Приложение 1 к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от                         №

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2014 год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2014 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 197625,472 | - | 153003,658 | 44621,814 | - | 154500,067 | - | 106223,258 | 48276,809 | - | 112133,8089 | - | 68797,7041 | 43336,1048 | - | 42366,2581 |
| 1. Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 4200,0 | - | - | 4200,0 | - | 4687,523 | - | - | 4687,523 | - | 4687,4815 | - | - | 4687,4815 | - | 0,0415 |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | 7842,0 | - | - | 7842,0 | - | 7842,0 | - | - | 7842,0 | - | 5577,63146 | - | - | 5577,63146 | - | 2264,36854 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2371,877 | - | 2196,358 | 175,519 | - | 2371,077 | - | 2196,358 | 174,719 | - | 2360,0176 | - | 2185,37631 | 174,641 | - | 11,05939 |
| 1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 300,0 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | - | - | - | - | - | 319,661 | - | - | 319,661 | - | 319,6605 | - | - | 319,6605 | - | 0,0005 |
| 2. Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | 5424,6 | - | - | 5424,6 | - | 5854,173 | - | - | 5854,173 | - | 5854,096 | - | - | 5854,096 | - | 0,784 |
| 2.2 | Приобретение газонокосилок | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100,8 | - | - | 100,8 | - | 96,82 | - | - | 96,82 | - | 3,98 |
| 2.3 | Приобретение детской площадки | 300,0 | - | - | 300,0 | - | 345,2 | - | - | 345,2 | - | 345,115 | - | - | 345,115 | - | 0,085 |
| 2.4 | Приобретение инвентаря для производства работ по содержанию зеленых насаждений | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 49,8 | - | - | 49,8 | - | 49,7318 | - | - | 49,7318 | - | 0,0682 |
| 2.5 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | 2310,3 | - | - | 2310,3 | - | 2456,2 | - | - | 2456,2 | - | 2453,645 | - | - | 2453,645 | - | 2,555 |
| 2.6 | Организация доставки детской площадки | - | - | - | - | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| 2.7 | Оплата пеней и штрафов | - | - | - | - | - | 6,019 | - | - | 6,019 | - | 6,01887 | - | - | 6,01887 | - | 0,00013 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территории и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | 3300,0 | - | - | 3300,0 | - | 3800,0 | - | - | 3800,0 | - | 3799,998 | - | - | 3799,998 | - | 0,002 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | 317,0 | - | - | 317,0 | - | 360,1 | - | - | 360,1 | - | 360,1 | - | - | 360,1 | - | - |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | 99,905 | - | - | 99,905 | - | 99,905 | - | - | 99,905 | - | 99,905 | - | - | 99,905 | - | - |
| 3.4 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | 528,5 | - | - | 528,5 | - | 550,9 | - | - | 550,9 | - | 550,85261 | - | - | 550,85261 | - | 0,04739 |
| 3.5 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | 319,3 | - | - | 319,3 | - | 319,3 | - | - | 319,3 | - | 317,29705 | - | - | 317,29705 | - | 2,00295 |
| 3.6 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | - | - | - | - | 199,641 | - | - | 199,641 | - | 199,64088 | - | - | 199,64088 | - | 0,00012 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | 8253,89 | - | - | 8253,89 | - | 8253,89 | - | - | 8253,89 | - | 6661,11096 | - | - | 6661,11096 | - | 1592,77904 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | 1415,6 | - | - | 1415,6 | - | 1415,6 | - | - | 1415,6 | - | 809,31964 | - | - | 809,31964 | - | 606,28036 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 500,0 | - | - | 500,0 | - | 452,063 | - | - | 452,063 | - | 47,937 |
| 4.4 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | - | - | - | - | 233,494 | - | - | 233,494 | - | 233,49341 | - | - | 233,49341 | - | 0,00059 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Капитальный ремонт МКД | 948,9 | - | 807,3 | 141,6 | - | 3026,75 | - | 2802,3 | 224,45 | - | 3018,763 | - | 2795,373 | 223,39 | - | 7,987 |
| 5.2 | Текущий ремонт дома по адресу 1 пер. 254 | - | - | - | - | - | 93,447 | - | - | 93,447 | - | 93,447 | - | - | 93,447 | - | - |
| 5.3 | Ремонт квартиры по пр. Победы, 11 | - | - | - | - | - | 56,553 | - | - | 56,553 | - | 56,553 | - | - | 56,553 | - | - |
| 5.4 | Стяжка дома по адресу 1 пер. 254 | 100,0 | - | - | 100,0 | - | 100 |  |  | 100 | - | 99,826 | - | - | 99,826 | - | 0,174 |
| 5.5 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | - | - | - | - | - | 7204,6 | - | 7204,6 | - | - | 7204,571 | - | 7204,571 | - | - | 0,029 |
| 5.6 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 | - | 27,416 | - | - | 27,416 | - | 12,5836 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |
|  | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | 155993,6 | - | 150000,0 | 5993,6 | - | 88605,536 | - | 85331,6 | 3273,936 | - | 52779,69 | - | 49981,528 | 2798,163 | - | 35825,845 |
|  | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 400,0 | - | - | 400,0 | - | 384,4 | - | - | 384,4 | - | 384,337 | - | - | 384,337 | - | 0,063 |
|  | Приобретение автомобиля | 2500,0 | - | - | 2500,0 | - | 4500,0 |  |  | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | - |
|  | Разработка схемы теплоснабжения |  | - | - | - | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | 99,0 | - | - | 99,0 | - | - |
|  | Разработка ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов г. Семикаракорска | - | - | - | - | - | 60,45 | - | - | 60,45 | - | 60,44165 | - | - | 60,44165 | - | 0,00835 |
|  | Приобретение программного обеспечения | - | - | - | - | - | 110,1 | - | - | 110,1 | - | 110,1 | - | - | 110,1 | - | - |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | - | - | - | - | - | 378,434 | - | - | 378,434 | - | 378,4268 | - | - | 378,4268 | - | 0,0072 |
|  | Компенсация возмещения ущерба в рамках мероприятия «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения» | - | - | - | - | - | 721,746 | - | - | 721,746 | - | 721,764 | - | - | 721,764 | - | - |
|  | Субсидия МУП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности | - | - | - | - | - | 9307,15 | - | 8618,4 | 688,75 | - | 7319,5807 | - | 6630,85579 | 688,72494 | - | 1987,56927 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от                 №

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной  программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2014 год

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2014 г. являлась комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

В рамках Программы в 2014 году за счет средств софинансирования проведено асфальтирование по ул. Авилова (между 1 и 3 переулком, между 15 и 24 переулком).

В 2014 году проведены работы по ремонту щебеночного покрытия дорог по улицам: Мира, Лермонтова, Пушкина, Южная, Первомайская, по 22 переулку, 13 переулку и другим на сумму 1 303 523 рублей. Выполнены работы по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия дорог  в количестве 1782 квадратных метра на сумму 1 278 507 рублей.

В целях безопасности дорожного движения выполнен следующий объем работы:

- дорожная разметка, разметка пешеходных переходов и искусственных неровностей по ул. Калинина и пр.Б.Куликова, пр. Победы, ул. Королева, ул. Красноармейской, 1 переулку, ул. Авилова, ул. Араканцева.

- произведена замена и установка дорожных знаков в количестве  28 шт.

Санитарная очистка была проведена на территории  3,2 млн. кв. метров, было собрано и вывезено более 6,2  тыс. куб. метров мусора. Высажено более 1000 саженцев деревьев, 500 кустов роз, около 1000 луковиц тюльпанов, 16,5 тыс. саженцев цветов, посеяно 1500 кв. метров газона.

. Произведена формовочная обрезка деревьев по улице Калинина, пр. Закруткина, ул. Араканцева. Скашивание травы в течение лета производилось 3 раза.  Частично обрезаны деревья в зоне видимости дорожных знаков. Территория парка очищена от остатков срезанных деревьев.

В летний период были проведены работы по ремонту наиболее аварийных участков теплотрасс. На эти цели было затрачено 384,3 тыс. рублей. Также были проведены работы по ревизии и ремонту запорной арматуры, тепловых колодцев, оборудования котельных.

В 2014 году продолжились работы по объекту: «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения». Освоена сумма в размере 52779,69 тыс. рублей.

В 2014 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 154500,067 тыс. рублей, реализовано 112133,8089 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2014 год приведён в приложении  1 к настоящему постановлению.

Заведующий отделом муниципального

хозяйства Администрации  Семикаракорского

городского поселения                                                                                         В.И. Братков