проект

Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

________                                  г. Семикаракорск                                      №_____

Об утверждении  отчета о реализации

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»  за 2020 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.11.2017 № 75 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении»,в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2020 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационном стенде в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеке муниципального бюджетного учреждения «Городской культурно-досуговый центр».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                     А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Ильин М.Н.

Приложение

к постановлению

Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от __.__.2021 № ___

Отчет

о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

Основной целью муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (далее - Программа) на 2020 г. являлось создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» утверждена  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355

Программа состоит из двух подпрограмм:

1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»;

2. «Благоустройство  общественных территорий Семикаракорского городского поселения»

В рамках основного мероприятия 2.2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» был реализован проект инициативного бюджетированния( приобретение детского игрового комплекса), завершены  строительные работы по объекту: "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская обл., г. Семикаракорск, проспект В.А.Закруткина,20/1( городской пляж подвесной мост),  г.Семикаракорск  ул. Ленина между пр. В.А. Закруткина и пр. Н.С. Арабского».

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных  мероприятий,  а также сведения  о достижении  контрольных событий муниципальной программы

Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы в 2020 году составляет 2789,293 тыс. рублей (в текущих ценах) за счет всех источников финансирования, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 0  рублей;

за счет средств областного бюджета – 380,5 тыс. рублей;

за счет средств районного бюджета – 0 рублей;

за счет средств местного бюджета – 2408,793 рублей;

Достижением результатов  в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем программы Администрация Семикаракорского городского поселения, исполнителями  программы отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, участниками программы являются: отдел муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения; организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной программы; органы территориального общественного самоуправления (ТОС); трудовые коллективы учреждений и организаций.

На реализацию Подпрограммы 1 в 2020 году средства не предусматривались

На реализацию Подпрограммы 2 предусмотрено 2789,293 тыс. руб. из них освоено  в 2020 году 2789,293 тыс. руб.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной          программы

В 2020 году  на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор:

- основным  фактором,  положительно  повлиявшим на ход реализации программы в отчетном году, является постоянное осуществление контрольной деятельности за исполнением бюджета, повлиявшее в значительной степени на повышение качества исполнения бюджета, соблюдение основных требований бюджетного законодательства.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию Программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год  составил 2789,293 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет 380,465 тыс. рублей.

- бюджет  поселения  2408,793 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Решением Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 25.11.2019 № 154 «О бюджете Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2020 год и на плановый  период 2021  и 2022 годов» (в редакции всех изменений) составил 2789,293 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью 2789,293 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет  поселения  2789,293  тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной  программе составило 2789,293 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: бюджет Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района  2408,793 тыс.  рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы за 2020  год приведены

в приложении 2 к отчету о реализации  муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 2 показателей,  фактические значения которых соответствуют плановым.

Показатель 1.1 «Доля благоустроинных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий»  – плановое значение – 13,5 процента, фактическое значение – 100 процентов.

Показатель 2.1 «Доля Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» – плановое значение – 71,4 процента, фактическое значение – 100 процентов.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной  программы за 2020 год представлены в приложении  3 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной  эффективности  муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1,1 равна 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1: 1= 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей   в 2020 году.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий  муниципальной программы, финансируемой за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной  программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств  бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в  бюджет поселения, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, муниципальной  программы составляет 1.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств  бюджета поселения,  безвозмездных поступлений в  бюджет поселения   оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной  программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 2789,293 тыс. рублей /2408,793 тыс. рублей = 1,15

3.3. Эффективность использования средств  бюджета  поселения рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения, безвозмездных поступлений в  бюджет поселения.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной  программы:

1/1= 1 в связи, с чем бюджетная эффективность реализации

Муниципальной программы является высокой

Уровень реализации муниципальной  программы в целом 1 в связи, с чем уровень реализации муниципальной  программы является высокий.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Программы

Предложения по дальнейшей реализации Программы отсутствуют.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе                                                                         Г.В. Юсина

Приложение 1

к отчету о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на

территории Семикаракорского городского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных  мероприятий,

а также контрольных событий  муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2020г.

| № п/п | Номер и наименование <1> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок | Результаты | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | заплани-рованные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения». Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского городского - товарищества собственников недвижимости (жилья), жилищные кооперативы и управляющие компании; - организации и предприятия всех форм собственности, привлеченные для выполнения работ, связанных с реализацией муниципальной - трудовые коллективы учреждений и организаций. | в течение года | 2018 | 2022 | - Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | - Приведение дворовых территорий многоквартирных домов к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды выполнены не в полном обьеме | корректировка муниципальной программы |
| 2 | Основное мероприятие 1.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского. | в течение года | 2018 | 2022 | вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством дворовых территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу, повышение квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства | вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством дворовых территорий, воспитание у горожан и подрастающего поколения чувства бережного отношения к родному городу, повышение квалификации специалистов жилищно-коммунального хозяйства, выполнены не в полном объеме | Не выполнено по причине переноса на следующий календарный год; |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение функционирования информационной системы «Формирование комфортной городской среды». | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского. | в течение года | 2018 | 2022 | Приведение общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | разработаны проекты организации, приведения общественных территорий к современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | корректировка муниципальной программы |
| 4 | Основное мероприятие 2.2. Разработка дизайн-проектов | - отдел муниципального хозяйства Администрация Семикаракорского. | в течение года | 2018 | 2022 | Выполнение работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | проведены работы по выполнению работ по благоустройству общественных территорий по современным стандартам, отвечающим требованиям национального проекта комфортной городской среды | Не выполнено по причине переноса на следующий календарный год; |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе  									            Г.В. Юсина

Приложение 2

к отчету о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2020 год

Сведения

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия<4> | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» | Всего | 2789,293 | 2789,293 | 2408,792 |
|  | бюджет поселения | 2408,793 | 2408,793 | 2408,792 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 380,5 | 380,5 | 0,0 |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  |  |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |
| Программам 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» | Всего | 2789,293 | 2789,293 | 2408,792 |
|  | бюджет поселения | 2408,793 | 2408,793 | 2408,792 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет поселения, <2> |  |  |  |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - федерального бюджета |  |  |  |
|  | - Областной бюджет | 380,5 | 380,5 | - |
|  | - Федерального фонда обязательного медицинского страхования |  |  |  |
|  | - Пенсионного фонда Российской Федерации |  |  |  |
|  | бюджета района<2> |  |  |  |
|  | внебюджетные источники<2> |  |  |  |

| Основное мероприятие 2.1.12 « Выполнение авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Благоустройство общественной терртории, расположенной по адресу: 100 метров по направлению на запад от строения, расположеного по адресу пр. В.А.Закруткина, 20/1 (КЗ)» | Всего, <3> | 244,544 | 244,544 | 244,544 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 2.1.13 Выполнение авторского надзора за выполнением работ по объекту: "Благоустройство общественной терртории, расположенной по адресу: по ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского (КЗ) | Всего, <3> | 52,065 | 52,065 | 52,065 |
| Основное мероприятие 2.1.15 «Осуществление строительного контроля за работами на объекте "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: г.Семикаракорск, ул. Ленина между пр. В.А.Закруткина и пр. Н.С.Арабского (КЗ)» | Всего, <3> | 52,949 | 52,949 | 52,949 |
| Основное мероприятие 2.1.15 Осуществление строительного контроля за работами на объекте "Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу:100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу пр. В.А.Закруткина, 20/1 (КЗ) | Всего, <3> | 85,588 | 85,588 | 85,588 |
| Основное мероприятие 2.1.16 «Разработка дизайн-проектов» | Всего, <3> | 290,0 | 290,0 | 290,0 |
| Основное мероприятие 2.1.17 Текущий ремонт аллеи по ул. Ленина | Всего<3> | 460,9 | 460,9 | 460,9 |
| Основное мероприятие 2.1.18 Разработка ПСД на благоустройство центрального парка г.Семикаракорска | Всего, <3> | 739,0 | 739,0 | 739,0 |
| Основное мероприятие 2.1.19 Реализация проектов инициативного бюджетирования (приобретение детского игрового комплекса) | Всего | 864,243 | 864,243 | 483,743 |
|  | областной бюджет | 380,5 | 380,5 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 483,743 | 483,743 | 483,743 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                                               Г.В. Юсина

Приложение 3

к отчету  о реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения»

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателя муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий отчетному | Отчетный год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | проценты | 13,5 | 13,5 | 13,5 | Показатель остался на прежнем уровне. |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1. | «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий» | проценты | 57.1 | 74,4 | 74,4 | Показатель остался на прежнем уровне. |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                                                 Г.В. Юсина