Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.02.2018 г. Семикаракорск № 117

О проведении противопаводковых мероприятий на территории  
Семикаракорского городского поселения в паводковый

период 2018 года

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной (областной) подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий на территории Семикаракорского городского поселения в зимне-весенний период 2018 года согласно приложению.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Семикаракорского городского поселения во взаимодействии с руководителями предприятий и учреждений всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории Семикаракорского городского поселения:  
 2.1 Обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанную с противопаводковыми мероприятиями.

2.2. Уточнить зоны вероятного затопления на территории Семикаракорского городского поселения и организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки.

2.3. Отработать планы для выполнения неотложных работ, связанных со спасением населения, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей и организации возможной эвакуации населения.

2.4. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность в береговой зоне (ООО «Донской консервный завод», ОАО «Семикаракорский элеватор») при планировании противопаводковых мероприятий предусмотреть:

- организацию дежурства в зоне вероятного затопления;

- меры по обеспечению и эвакуации людей, работающих в береговой зоне, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Во избежание аварийных ситуаций на дорогах и подтопления территорий Семикаракорского городского поселения руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории поселения, руководителям муниципальных предприятий:

- организовать откачку талых вод с проблемных территорий поселения;

- ежедневно к 16.00 представлять информацию в Администрацию Семикаракорского городского поселения об автотранспорте, задействованном на уборке дорог, придомовой территории с указанием объема выполненных работ.

5. Старшему инспектору по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, природоохранной деятельности, ГО и ЧС (Гавриленко А.А.):

5.1. Доводить до руководителей предприятий и организаций всех форм собственности метеорологическую ситуацию на прохождение зимне-весеннего половодья, информацию об угрозе возникновения и правилах поведения при стихийном бедствии через средства массовой информации.

5.2. Проводить организационную и разъяснительную работу среди населения, оповещение в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка.

5.3. Координировать работу коммунального хозяйства по откачке талых вод на территории Семикаракорского городского поселения с учётом степени вероятности подтопления талыми водами жилого сектора.

5.4 Произвести необходимые расчеты потребности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

5.5 Организовать 1 марта 2018 года проведение с силами и средствами Семикаракорского городского поселения специального учения по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, информационному обмену и реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций на территории обслуживания.   
 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания.   
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Браткова В.И.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Постановление вносит:

заместитель главы Администрации Семикаракорского

городского поселения по городскому хозяйству Братков В.И.

исп. Гавриленко А.А.

Приложение

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 20.02.2018 № 117

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий,

на территории Семикаракорского городского поселения

в зимне-весенний период 2018 года.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнители |
| 1. | Произвести уборку и вывоз снега с участков при угрозе подтопления на территории Семикаракорского городского поселения | По мере необходимости | МП ЖКХ |
| 2. | Предотвратить загрязнения водоёмов и почвы от объектов с повышенной экологической опасностью | На период паводка | Заведующий отделом муниципального хозяйства Ильин М.Н. |
| 3. | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть эвакуацию населения | Согласно плана эвакуации населения Семикаракорского городского поселения | Ст. инспектор по ПБ, ГО и ЧС  Гавриленко А.А. |
| 4. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления (подтопления) | 10.03.2018 | Ст. инспектор по ПБ, ГО и ЧС  Гавриленко А.А. |
| 5. | Подготовить и распространить информационные листки о правилах поведения в период ледохода и во время паводка | до  15.03.2018 | Ст. инспектор по ПБ, ГО и ЧС  Гавриленко А.А. |
| 6. | Провести рейды по проверке объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | февраль-март | Противопаводковая комиссия |
| 7. | Информировать население Семикаракорского городского поселения о прохождении паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | В паводковый период | КЧС и ОПБ  Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 8. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости | КЧС и ОПБ  Администрации Семикаракорского городского поселения |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и

организационной работе Г.В. Юсина