Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2014                                         г. Семикаракорск                                                 № 107

Об утверждении  отчета о финансировании и освоении

проводимых программных мероприятий

муниципальной долгосрочной  целевой программы

«Обеспечение энергосбережения и энергетической

эффективности на территории Семикаракорского

городского поселения» на 2013 – 2015 годы» за 2013 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, в целях реализации Решения Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 18.09.2013 № 49 «О бюджетном процессе в Семикаракорском городском поселении», постановления Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы» за 2013 год  согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству  Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                                      А.Н. Черненко

Постановление вносит:

Заведующий отделом  муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение 1 к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 01.04.2014  № 107

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности

на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы»

за 2013год

(тыс. рублей)

| N п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2013 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен- ных средств и причины их неос- воения (по ис- точникам финанси- рования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники | всего | феде- ральный бюджет <*> | област- ной бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ- ники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Всего по ПРОГРАММЕ | 9324,5 | - | - | 9324,5 | - | 9821,05 | - | - | 9821,05 | - | 9610,75909 | - | - | 9610,75909 | - | 210,29091 |
| 2 | Всего по разделу 1 «Осуществление контроля за выполнением мероприятий по снижению энергопотребления в 2013-2015 гг.» | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 3 | Всего по разделу 2 «Установка приборов учета» | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 |
| 4 | Всего по разделу 3 «Сети уличного освещения» | 9324,5 | - | - | 9324,5 | - | 9821,05 | - | - | 9821,05 | - | 9610,75909 | - | - | 9610,75909 | - | 210,29091 |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 01.04.2014 № 107

Пояснительная записка

о результатах реализации муниципальной долгосрочной

целевой  программы  «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского

городского поселения» на 2013 – 2015 годы» за 2013 год

Муниципальная долгосрочная  целевая  программа «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы» (далее - Программа) представляет собой комплекс организационных, технических, экономических мер, взаимоувязанных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам. Программа ориентирована на решение экономических задач, целью которых является минимизация затрат бюджета на энергоресурсы.

Основными целями Программы являлись:

-  повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Семикаракорском городском поселении за счет снижения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления;

-  создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

В рамках Программы в  2013 г. производился ремонт и обслуживание сети уличного освещения, ремонт и замена светильников, замена ламп накаливания на энергосберегающие, обрезка зелёных насаждений под линиями электропередач уличного освещения.

За 2013 г. произведен капитальный ремонт  линий электропередач, протяженностью 1,85 км, по заявлению жителей Семикаракорска произведена замена опор в количестве 8 штук, заменены масляные трансформаторы на 11 подстанциях города.

В 2013 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 9821,05 тыс. рублей, реализовано 9610,75909 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2013 год приведён в приложении  1 к настоящему постановлению.

Заведующий отделом муниципального

хозяйства Администрации  Семикаракорского

городского поселения                                                                                         В.И. Братков