Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.01.2019                                      г. Семикаракорск                                                № 4

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018  № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2018 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Жевагин Е.Е.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 21.01.2019 № 4

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 23.04.2018 19.06.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 3368,09534 | 3368,09534 | 3368,09534 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Ремонт автомобильных дорог | 06.04.2018 09.04.2018 19.06.2018 18.12.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 4554,46799 | 4529,642 | 4529,642 |
| 1.3 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Содержание автомобильных дорог | 05.03.2018 | 31.12.2018 | 2120,28684 | 2110,294 | 2110,295 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 09.01.2018 23.07.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 2534,0 | 2534,0 | 2534,0 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | - | - | 12005,913 | 11856,3684 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 22.01.2018 23.07.2018 | 31.12.2018 25.12.2018 | 3570,12307 | 3570,12307 | 3570,123 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 31.08.2018 09.11.2018 | 25.12.2018 25.12.2018 | 299,81359 | 198,0 | 198,0 |
| 3.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 20.04.2018 | 31.12.2018 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 28.12.2017 | 31.12.2018 | 480,0 | 480,0 | 480,0 |
| 3.5 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 12.01.2018 | 31.12.2018 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| 3.6 | Ремонт административного здания на кладбище | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Благоустройство территории поселения | 26.11.2018 | 31.12.2018 | 100,0 | 77,5 | 77,5 |
| 3.7 | Кредиторская задолженность за отлов безнадзорных животных | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 83,7036 | 83,7036 | - |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Освещение улиц поселения | 28.12.2017 28.12.2017 29.12.2017 | 31.12.2018 31.12.2018 31.12.2018 | 10555,611 | 8030,454 | 10555,61 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Освещение улиц поселения | 09.01.2018 | 31.12.2018 | 800,0 | 722,09697 | 800,0 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Освещение улиц поселения | 02.04.2018 03.12.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 290,057 | 290,05634 | 290,05634 |
| 4.4 | Кредиторская задолженность (коммунальные услуги по уличному освещению) | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 687,772 | 687,772 | - |
| 4.5 | Выполнение работ по изготовлению сметной документации по объекту «Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенные на территории СНТ «Пищевик» и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Освещение улиц поселения | 19.06.2018 | 31.12.2018 | 58,0 | - | 58,0 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 24,4 | 23,15084 | - |
| 5.2 | Услуги работника по размещению информации в системе ГИС ЖКХ | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. |  | - | - | 49,027 | 49,02604 | 49,026 |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 19.06.2018 | 31.12.2018 | 480,489 | 480,489 | 480,489 |
| 6.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел муниципального хозяйства/ Жевагин Е.Е. | Передача полномочий | - | - | 70,0 | - | - |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                     Г.В. Юсина