Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.07.2020                                 г. Семикаракорск                                         № 120

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за первое полугодие 2020 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  от 22.04.2019№ 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 15.05.2018  № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за первое полугодие 2020 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Силин Д.М.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                     А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Карпов А.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 08.07.2020 № 120

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за первое полугодие 2020 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 25510,8 | 25510,8 | 5418,366 | 20092,4 |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 23.12.2019 31.03.2020 02.04.2020 27.04.2020 23.06.2020 | 01.06.2020 31.12.2020 31.12.2020 31.12.2020 23.06.2020 | 17775,6575 | 17775,6575 | 4967,112 | 12808,54489 |
| 1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Разработка ПСД | - | - | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.3 | Проведение работ по составлению сметной документации на проектно-изыскательские работы и получения заключения о достоверности сметной стоимости ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» по объекту «Капитальный ремонт участка территориальной автомобильной дороги по ул. Калинина» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Содержание автомобильных дорог | - | - | 80,0 | 80,0 | 50,0 | 30,0 |
| 1.4 | Капитальный ремонт а/д по ул. А.А. Араканцева (0,38 км) г. Семикаракорска | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | - | - | 7093,89 | 7093,89 | - | 7093,89 |
| 1.5 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (район) | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 27.04.2020 | 31.12.2020 | 461,212 | 461,212 | 401,2544 | 59,96 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 24576,649 | 24576,649 | 10812,0331 | 13764,6159 |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 23.03.2020 | 31.12.2020 | 2013,134 | 2013,134 | 1052,7189 | 960,415 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 22563,515 | 22563,515 | 9759, 3141 | 12804, 2008 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 6310,458 | 6310,458 | 2980,6766 | 3329,781 |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 23.12.2019 | 31.12.2020 | 2672,558 | 2672,558 | 2270,995 | 401,5631 |
| 3.2 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 14.01.2020 | 31.12.2020 | 23,4 | 23,4 | 9,75 | 13,65 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3.4 | Текущий ремонт памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 10.03.2020 | 31.12.2020 | 150,0 | 150,0 | 98,940 | 51,060 |
| 3.5 | Приобретение трактора для МП ЖКХ | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 1400,0 | 1400,0 | 0,00 | 1400,0 |
| 3.6 | Благоустройство сквера Памяти в мкр. Молчанов г.Семикаракорск | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 30.03.2020 | 31.12.2020 | 174,0 | 174,0 | 142,720 | 31,280 |
| 3.7 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 1790,5 | 1790,5 | 458,2716 | 1332,2283 |
| 3.7.1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения (Отлов безнадзорных животных) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | - | - | 150,0 | 150,0 | - | 150,0 |
| 3.7.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 27.04.2020 | 31.12.2020 | 660,0 | 660,0 | 350,0077 | 309,9922 |
| 3.7.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 30.04.2020 | 31.12.2020 | 980,5 | 980,5 | 108,2638 | 872,2361 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 13307,216 | 13307,216 | 4775,8376 | 8,531378 |
| 4.1 | Техническое обслуживание объекта "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, раположенные на территории СНТ "Пищевик" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | 20.02.2020 | 31.12.2020 | 100,0 | 100,0 | 30,0 | 70,0 |
| 4.2 | Софинансирование на разработку проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 137,8 | 137,8 | 0,00 | 137,8 |
| 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Освещение улиц поселения | - | - | 13069,416 | 13069,416 | 4745,837 | 8323,578 |
| 4.3.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 16.12.2019 | 31.12.2020 | 11537,0 | 11537,0 | 3998,570 | 7538,4293 |
| 4.3.2 | Содержание сетей уличного освещения | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 09.01.2020 | 31.12.2020 | 1000,0 | 1000,0 | 583,382 | 416,6176 |
| 4.3.3 | Коммунальные услуги по уличному освещению города (КЗ) | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | - | - | 22,416 | 22,416 | 22,4155 | 0,00041 |
| 4.3.4 | Оказание услуг по украшению города | МКУ «ЦКБ» |  | - | - | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 |
| 4.3.4 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 02.03.2020 | 31.05.2020 | 450,0 | 450,0 | 141,469 | 308,531 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Коммунальная инфраструктура | - | - | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 900,0 |
| 5.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | - | - | 700,0 | 700,0 | 0,0 | 700,00 |
| 5.2 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Передача полномочий | - | - | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 200,00 |
| Итого | 70605,1 | 70605,1 | 23986,914 | 46618,18 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                                   Г.В. Юсина

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за первое полугодие 2020 года

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» по итогам первого полугодия 2020 года

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» на 2020 г. является комплексное решение проблем  благоустройства территорий города, создание благоприятных и  комфортных условий для проживания городского населения, повышение качества жизни горожан.

Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения».

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики».

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения»

В  бюджете Семикаракорского городского поселения на 2020 год муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» - (далее программа) предусмотрено 70605,1 тыс.руб.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» состоит из пяти подпрограмм.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Предусмотрено муниципальной программой 70605,1 тыс.руб., факт на отчетную дату 23986,9141 тыс.руб.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» не требуется.