Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

22.01.2020                                    г. Семикаракорск                                          № 7

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» за 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 08.10.2018 № 662 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 23.04.2018 № 280 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского  поселения», от 22.04.2019 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения  от 15.05.2018 № 305 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» за 2019 год согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2.    Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3.  Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе Юсину Г.В.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                      А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе

Г.В. Юсина

Исп. Сидорович Ю.В.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 22.01.2020  № 7

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Информационное общество»  за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | Факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| 1 | Формирование необходимых условий для развития коммуникационной инфраструктуры доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы при межведомственном взаимодействии, электронном документообороте, обеспечение наличия на территории муниципального образования современной информационной инфраструктуры, предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты, переход на безбумажный документооборот |  |  | 211,87 | 211,87 | 210,908 | 0,962 |
| 1.1 | Оплата услуг доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 13.01.2019 | 31.12.2019 | 116,144 | 116,144 | 115,188 | 0,956 |
| 1.2 | Приобретение ЭЦП для системы электронного документооборота «Дело» |  |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 0 |
| 1.3 | Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ «МФЦ» |  |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 88,926 | 88,926 | 88,920 | 0,006‬ |
| 2 | Развитие информационно-технологической инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Обеспечение бесперебойной работы средств вычислительной техники и периферийных устройств, повышение качества работы сотрудников аппарата, повышение уровня информированности населения, расширение функционала вычислительной техники, повышение защищенности информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения | - |  | 794,011 | 794,011 | 790,201 | 3,81‬ |
| 2.1 | Приобретение программного обеспечения и услуг по его сопровождению |  |  | 09.01.2019 | 31.12.2019 | 543,983 | 543,983 | 541,869 | 2,114 |
| 2.2 | Обновление сайта и годовая техподдержка |  |  |  |  | 3,584 | 3,584 | 3,498 | 0,086 |
| 2.3 | Обслуживание 1С(КЗ) |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 0 |
| 2.4 | Приобретение расходных материалов к оргтехнике |  |  | 27.04.2019 | 31.12.2019 | 158,944 | 158,944 | 158,591 | 0,353 |
| 2.5 | Приобретение основных средств |  |  |  |  | 66,0 | 66,0 | 64,743 | 1,257 |
| 2.6 | Услуги по ремонту оргтехники |  |  |  |  | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 0 |
| 3. | Обеспечение доступности информации о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения в сети «Интернет» (поддержка официального сайта Администрации) | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по социальному развитию и организационной работе, главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям Администрации Семикаракорского городского поселения | Повышение уровня информированности населения о деятельности Администрации Семикаракорского городского поселения. Обеспечение гарантированного уровня информационной открытости органов местного самоуправления. |  |  | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | X | 1011.081 | 1011.081 | 1006,309 | 4,772 |

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Информационное общество» за 2019 год

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Информационное общество» по итогам 12 месяцев 2019 года

В  бюджете Семикаракорского городского поселения на 2019 год муниципальной программой Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» - (далее программа) предусмотрено 1011,081  тыс. рублей. Фактическое освоение средств бюджета Семикаракорского городского поселения по итогам 2019 года составляет  1006,309 тыс. рублей и 99,53 %.

План ассигнований в соответствии с Решением  Собрания депутатов Семикаракорского городского поселения от 24.12.2019 № 161 «О бюджете  Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на 2019 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» составил  1011,081 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  предусмотрено  1011,081 тыс. рублей.

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Информационное общество» не содержит подпрограмм. Запланированные основные мероприятия в отчетном периоде по программе  выполнены.

Контрольные события, промежуточные результаты при реализации программы не предусмотрены.

Оперативный контроль за реализацией муниципальной программой «Информационное общество» не требуется.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                            Г.В. Юсина