Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 13.05.2015 г. Семикаракорск № 86

О внесении изменений в распоряжение Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 12.11.2013 № 170

«Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения»

 В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 13.05.2015 № 184 «О внесении изменений в постановление Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

 1. В распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2013 № 170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» внести следующие изменения:

 приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

 2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 16.02.2015 № 26 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.11.2013 № 170 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения».

 3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

 4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

 Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Братков В.И.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения от 13.05.2015 № 86

«приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

 городского поселения

от 12.11.2013 № 170»

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

 «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»
на 2015 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы,основного мероприятия | Ответственный  исполнитель  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | районныйбюджет | местный бюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 9571,3878 | 1098,166 | Х | 8473,2218 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 9571,3878 | 1098,166 | Х | 8473,2218 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 4883,3 | Х | Х | 4883,3 | Х |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Май-август | 3248,0 | Х | Х | 3248,0 | Х |
| .1.1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Апрель-октябрь | 1185,966 | 1098,166 | Х | 87,8 | Х |
| 1.1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Весь период | 18,66 | Х | Х | 18,66 | Х |
| 1.1.5 | Кредиторская задолженность за 2014 год по капитальному ремонту автомобильных дорог ул. Авилова (акцизы) | Май-август  | 235,46179 | Х | Х | 235,46179 | Х |
| 2 | Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 11067,7 | Х | Х | 11067,7 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие«Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения;улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения;увеличение площади зеленых насаждений. | Весь период | 11067,7 | Х | Х | 11067,7 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений | Весь период | 3350,0 | Х | Х | 3350,0 | Х |
| 2.1.2 | Приобретение детской площадки | Май-июль | 78,8 | Х | Х | 78,8 | Х |
| 2.1.3 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Весь период | 778,0 | Х | Х | 778,0 | Х |
| 2.1.4 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Весь период | 6860,9 | Х | Х | 6860,9 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 5024,55 | Х | Х | 5024,55 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мусора и ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;- обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;- содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами. | Весь период | 3700,0 | Х | Х | 3700,0 | Х |
| 3.1.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Весь период | 3700,0 | Х | Х | 3700,0 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения; - повышение уровня культуры жителей города; - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1324,55 | Х | Х | 1324,55 | Х |
| 3.2.1 | Отлов безнадзорных животных | Весь период | 333,9 | Х | Х | 333,9 | Х |
| 3.2.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Май-сентябрь | 600,0 | Х | Х | 600,0 | Х |
| 3.2.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Май-сентябрь | 369,2 | Х | Х | 369,2 | Х |
| 3.2.4 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  | Весь период | 21,45 | Х | Х | 21,45 | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  Реконструкция и увеличение протяженности сетей уличного освещения. |  | 12439,25 | Х | Х | 12439,25 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети»  | Весь период | 12439,25 | Х | Х | 12439,25 | Х |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Весь период | 8871,6 | Х | Х | 8871,6 | Х |
| 4.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Весь период | 1181,2 | Х | Х | 1181,2 | Х |
| 4.1.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Весь период | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 4.1.4 | Кредиторская задолженность за 2014 год (содержание сетей уличного освещения) | Весь период | 259,4 | Х | Х | 259,4 | Х |
| 4.1.5 | Кредиторская задолженность за 2014 год (электроэнергия) | Весь период | 1779,1 | Х | Х | 1779,1 | Х |
| 4.1.6 | Кредиторская задолженность за 2014 год (приобретение материальных запасов для сетей уличного освещения) | Весь период | 47,95 | Х | Х | 47,95 | Х |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 154,0 | Х | Х | 154,0 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов»  | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 154,0 | Х | Х | 154,0 | Х |
| 5.1.1 | Ремонт муниципальных квартир | Апрель-сентябрь | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 5.1.5 | Кредиторская задолженность за 2014 год (ежемесячный взнос на капитальный ремонт жилья) | Весь период | 8,9 | Х | Х | 8,9 | Х |
| 5.1.6 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Весь период | 45,1 | Х | Х | 45,1 | Х |
| 6 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 17704,39 | 16098,166 | 430,0 | 1176,224 | Х |
| 6.1 | Основное мероприятие «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь периодВесь периодМай-август | 17704,39 | 16098,166 | 430,0 | 1176,224 | Х |
| 6.1.1 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | 16166,309 | 15000 | Х | 1166,309 | Х |
| 6.1.2 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 6.1.3 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения (авторский надзор) | Весь период | 32,441 | Х | Х | 32,441 | Х |
| 6.1.4 | Проведение проверки достоверности сметной стоимости по разработке сооружений по механическому обезвоживанию осадка водопроводных очистных сооружений по объекту «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения» | Весь период | 31,34 | Х | Х | 31,34 | Х |
| 6.1.5 | Субсидия МУП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности |  |  | Весь период | 700,0 | Х | 430,0 | 270,0 | Х |
| 6.1.6 | Неисполнение обязательства за 2014 год по Фонду софинансирования (реконструкция водозаборных и очистных сооружений) | Весь период | 474,3 | Х | Х | 474,3 | Х |
|  | Итого по муниципальной программе  |  |  |  | 55961,2778 | 16098,166 | 430,0 | 39433,1118 | Х |