Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.11.2013 г. Семикаракорск № 170

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 31.10.2013 № 493 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» на 2014 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.Контроль за исполнением распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава Семикаракорского

городского поселения А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Семикаракорского

городского поселения

Братков В.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 12.11.2013 г № 170

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»  
на 2014 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный   исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок  реализации | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) | | | | |
| всего | областной  бюджет | районный  бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 15317,377 | 2196,358 | Х | 13121,019 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 15317,377 | 2196,358 | Х | 13121,019 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 6571,877 | 2196,358 | Х | 175,519 | Х |
| 1.1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Май-август | 7200 | Х | Х | 7200 | Х |
| .1.1.3 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Апрель-октябрь | 1245,5 | Х | Х | 1245,5 | Х |
| 1.1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Весь период | 300 | Х | Х | 300 | Х |
| 2 | Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 8234,9 | Х | Х | 8234,9 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие «Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | Весь период | 8234,9 | Х | Х | 8234,9 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений | Весь период | 5424,6 | Х | Х | 5424,6 | Х |
| 2.1.2 | Приобретение газонокосилок | Май-август | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 2.1.3 | Приобретение детской площадки | Май-июль | 300 | Х | Х | 300 | Х |
| 2.1.4 | Приобретение инвентаря для производства работ по содержанию зеленых насаждений | Март-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 2.1.5 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Весь период | 2310,3 | Х | Х | 2310,3 | Х |
| 3 | Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 4564,8 | Х | Х | 4564,8 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие «Ликвидация мусора и ТБО на улицах и местах общего пользования, в т.ч. с кладбищ» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию  территории;  - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ;  - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами. | Весь период | 3300 | Х | Х | 3300 | Х |
| 3.1.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Весь период | 3300 | Х | Х | 3300 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;  - повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения;  - повышение уровня культуры жителей города;  - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1264,8 | Х | Х | 1264,8 | Х |
| 3.2.1 | Отлов безнадзорных животных | Весь период | 317 | Х | Х | 317 | Х |
| 3.2.2 | Приобретение контейнеров | Апрель-июль | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 3.2.3 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Май-сентябрь | 528,5 | Х | Х | 528,5 | Х |
| 3.2.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Май-сентябрь | 319,3 | Х | Х | 319,3 | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  | 10169,49 | Х | Х | 10169,49 | Х |
| 4.1 | Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения |  | Весь период | 10169,49 | Х | Х | 10169,49 | Х |
| 4.1.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Весь период | 8253,89 | Х | Х | 8253,89 | Х |
| 4.1.2 | Содержание сетей уличного освещения | Весь период | 1415,6 | Х | Х | 1415,6 | Х |
| 4.1.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Весь период | 500 | Х | Х | 500 | Х |
| 5 | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 2013,5 | 1771,5 | Х | 241,6 | Х |
| 5.1 | Основное мероприятие «Капитальный ремонт многоквартирных домов» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 2013,5 | 1771,5 | Х | 241,6 | Х |
| 5.1.1 | Капитальный ремонт МКД по адресу ул. А.А. Араканцева,6 | Апрель-сентябрь | 1913,5 | 1771,5 | Х | 141,6 | Х |
| 5.1.2 | Текущий ремонт дома по адресу 1 пер. 254 | Май-октябрь | 100 | Х | Х | 100 | Х |
| 6 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 164887 | 150000 | 5993,5 | 8893,5 | Х |
| 6.1 | Основное мероприятие «Улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения» | Зав. отделом муниципального  хозяйства Семикаракорского  городского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период  Весь период  Май-август | 164887 | 150000 | 5993,5 | 8893,5 | Х |
| 6.1.1 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | 161987,0 | 150000 | 5993,5 | 5993,5 | Х |
| 6.1.2 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 400 | Х | Х | 400 | Х |
| 6.1.3 | Приобретение автомобиля в лизинг | Март-апрель | 2500 | Х | Х | 2500 | Х |
|  | Итого по муниципальной  программе |  |  |  | 205187,067 | 153967,858 | 5993,5 | 45225,709 | Х |