Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2026                       г. Семикаракорск                                     № 68

О проведении противопаводковых мероприятий  на территории
Семикаракорского городского поселения  в паводковый

период 2026 год

Во исполнение статьи 11 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановления Правительства Ростовской области от 29.03.2012 № 239 «О территориальной   подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ледохода и весенних паводков, предотвращения фактов материального ущерба

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий на территории Семикаракорского городского поселения в зимне-весенний период 2026 года согласно приложению 1.

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Семикаракорского городского поселения во взаимодействии  с руководителями  предприятий и учреждений всех форм собственности, осуществляющих  свою деятельность на территории Семикаракорского городского поселения:	
	2.1. Обеспечить согласованность действий и координацию работ, связанную с противопаводковыми мероприятиями.

2.2. Уточнить зоны вероятного затопления на территории Семикаракорского городского поселения и организовать постоянный контроль над развитием паводковой обстановки.

2.3. Отработать планы для выполнения  неотложных работ, связанных со спасением населения, сооружений, строительных материалов и других материальных ценностей и организации возможной эвакуации населения.

2.4. Принять меры, исключающие подтопление объектов жизнеобеспечения и жилого сектора.

3. Рекомендовать руководителям  предприятий и организаций осуществляющих свою деятельность в береговой зоне   при планировании  противопаводковых мероприятий предусмотреть:

-организацию дежурства в зоне вероятного затопления.

- меры по обеспечению   эвакуации людей,  работающих в береговой зоне, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

4. Во избежание аварийных ситуаций на дорогах и подтопления территорий Семикаракорского городского поселения руководителям организаций всех форм собственности, осуществляющим свою деятельность на территории Семикаракорского городского поселения, руководителям муниципальных предприятий:

- организовать откачку талых вод с проблемных территорий;

- при возникновении аварийной ситуации ежедневно к 16.00 представлять информацию в Администрацию Семикаракорского городского поселения об автотранспорте, задействованном на уборке дорог, придомовой территории с указанием объема выполненных работ.

5. Старшему инспектору по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, природоохранной деятельности, ГО и ЧС (Гавриленко):

5.1. Доводить до руководителей предприятий и организаций всех форм собственности метеорологическую ситуацию о прохождении зимне-весеннего половодья, информацию об угрозе возникновения и правилах поведения при стихийном бедствии путем рассылки на электронную почту предприятий и организаций.

5.2. Проводить организационную и разъяснительную работу среди населения, оповещение в период вскрытия рек, прохождения ледохода и паводка.

5.3. Координировать работу предприятий и организаций коммунального комплекса по   откачке талых вод на территории Семикаракорского городского поселения, с учётом степени вероятности подтопления талыми водами жилого сектора.

5.4 Произвести необходимые расчеты потребности сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком.

5.5 Организовать в феврале – марте 2026 года проведение с силами и средствами Семикаракорского городского поселения специального учения по прогнозированию возможной обстановки во время паводка, информационному обмену и реагированию на возникновение чрезвычайных ситуаций на территории обслуживания.

5.6 Довести настоящее постановление до лиц, ответственных за его исполнение.

6. Утвердить состав противопаводковой комиссии Семикаракорского городского поселения согласно приложению 2.

7. Утвердить состав штаба по вопросу подтопления грунтовыми водами территорий Семикаракорского городского поселения согласно приложению  3.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в информационном бюллетене Семикаракорского городского поселения «Семикаракорск-официальный».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Левизову А.В..

Глава Семикаракорского

городского поселения                                                                       Н.В. Пашенко

Постановление вносит:

Заместитель главы Администрации

Семикаракорскогогородского поселения

по городскому хозяйству Левизова А.В.

исп. Гавриленко А.А

Приложение 1

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от        10.02 .2026 №  68

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий

на территории Семикаракорского городского поселения

в зимне-весенний период 2026год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Произвести уборку и вывоз снега с участков при угрозе подтопления на территории Семикаракорского городского поселения | По мере необходимости | МП ЖКХ |
| 2. | Предотвратить загрязнение водоёмов и почвы от объектов с повышенной экологической опасностью | На период паводка | Заведующий отделом муниципального хозяйства Лыткин П.С. |
| 3. | На случай высокого уровня паводковых вод предусмотреть эвакуацию населения | Согласно плана эвакуации населения Семикаракорского городского поселения | КЧС и ОПБ Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 4. | Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления (подтопления) | 28.02.2026 | Ст. инспектор по ПБ, ГО и ЧС Гавриленко А.А. |
| 5. | Подготовить и распространить информационные листки о правилах поведения в период ледохода и во время паводка | февраль-март | Ст. инспектор по ПБ, ГО и ЧС Гавриленко А.А. |
| 6. | Провести рейды по проверке объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения) на предмет безаварийной работы | февраль-март | КЧС и ОПБ Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 7. | Информировать население о прохождении паводка, проводимой работе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком | В паводковый период | КЧС и ОПБ Администрации Семикаракорского городского поселения |
| 8. | Проводить заседания противопаводковой комиссии | По мере необходимости | КЧС и ОПБ Администрации Семикаракорского городского поселения |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по  городскому хозяйству                                                               А.В. Левизова

Приложение 2

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от          10.02.2026 № 68

СОСТАВ

противопаводковой комиссии Семикаракорского городского поселения

1. Левизова А.В. – заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству,   председатель комиссии;

2. Гавриленко А.А. – старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Семикаракорского городского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

3. Лыткин П.С. – заведующий отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения;

4. Могилин А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства»;

5. Жабин И.Т. – директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства;

6. Горяинова Е.В. - заведующий отделом финансово-экономического и бухгалтерского учета Администрации Семикаракорского городского хозяйства;

7. Студеникин И.А. - главный специалист по правовой работе сектора закупок и правовой работы отдела  муниципального хозяйства.

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по городскому хозяйству                                                                            А.В. Левизова

Приложение 3

к постановлению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от         10.02.2026 № 68

СОСТАВ

штаба по вопросу подтопления грунтовыми водами

территорий Семикаракорского городского поселения

1. Левизова А.В. – заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству,   руководитель штаба;

2. Гавриленко А.А. – старший инспектор по вопросам мобилизационной подготовки, пожарной безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации Семикаракорского городского поселения, секретарь штаба;

3. Лыткин П.С. – заведующий отделом муниципального хозяйства Администрации Семикаракорского городского поселения, член штаба;

4. Могилин А.В. – директор муниципального казенного учреждения «Центр комплексного благоустройства», член штаба;

5. Жабин И.Т. – директор муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства, член штаба.

Заместитель главы Администрации
Семикаракорского городского поселения
по городскому хозяйству                                                                            А.В. Левизова