Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.01.2015                                     г. Семикаракорск                                              №  6

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 2014 год

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 2014 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                        А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 26.01.2015 № 6

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за  2014 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 20.01.2014 16.09.2014 | 31.12.2014 31.12.2014 | 4687,523 | 4687,4815 | 4687,4815 |
| 1.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | 27.01.2014 28.04.2014 | 31.12.2014 31.12.2014 | 7842,0 | 5577,63146 | 5685,419 1628,18836 528,393 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Содержание автомобильных дорог | 30.12.2013 | 31.07.2014 | 2371,077 | 2360,0176 | 2360,01761 |
| 1.4 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | - | - | 319,661 | 319,6605 | 319,6605 |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 5854,17316 | 5847,127 | 5424,6 329,5 99,996 |
| 2.2 | Приобретение газонокосилок | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.05.2014 16.09.2014 21.10.2014 | 30.07.2014 31.12.2014 31.12.2014 | 100,8 | 96,82 | 27,810 27,604 41,406 3,972 |
| 2.3 | Приобретение детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 24.01.2014 | 30.06.2014 | 345,2 | 345,115 | 245,215 99,9 |
| 2.3 | Приобретение инвентаря для производства работ по содержанию зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.07.2014 | 31.08.2014 | 49,8 | 49,7318 | 49,7318 |
| 2.4 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2456,2 | 2460,6147 | 2460,6147 |
| 2.5 | Организация доставки детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 24.01.2014 | 30.06.2014 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2.6 | Оплата пеней и штрафов | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 6,019 | 6,01887 | 6,019 |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 9.01.2014 | 31.12.2014 | 3800,0 | 3799,998 | 400,093 99,998 3299,907 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 6.03.2014 1.04.2014 15.04.2014 30.06.2014 21.07.2014 28.08.2014 16.09.2014 13.10.2014 23.12.2014 | 30.04.2014 30.04.2014 30.04.2014 30.08.2014 30.08.2014 31.12.2014 30.10.2014 30.11.2014 31.12.2014 | 360,1 | 360,1 | 360,1 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 25.12.2013 | 1.03.2014 | 99,905 | 99,905 | 99,905 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 30.12.2013 | 31.12.2014 | 319,3 | 317,29705 | 319,3 |
| 3.5 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 16.06.2014 | 31.12.2014 | 550,9 | 550,85261 | 525,85261 25,0 |
| 3.6 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 199,641 | 199,64088 | 199,64088 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 30.12.2013 | 31.12.2014 | 8253,890 | 6661,11096 | 8253,890 |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 20.12.2013 | 31.12.2014 | 1415,6 | 809,31964 | 1415,598 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 23.12.2013 | 28.02.2014 | 500,0 | 452,063 | 326,246 |
| 4.4 | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 233,494 | 233,49341 | 233,494 |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирных домов на территории поселения | 14.05.2014 | 31.12.2014 | 3026,75 | 3018,763 | 2959,187 |
| 5.2 | Ремонт квартиры по пр. Победы,11 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | - | - | 56,553 | 56,553 | По решению суда |
| 5.3 | Стяжка дома по адресу 1 пер. 254 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | 31.03.2014 | 30.05.2014 | 100,0 | 99,826 | 99,826 |
| 5.4 | Текущий ремонт дома по адресу 1 пер. 254 | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт многоквартирного дома | 30.05.2014 | 31.07.2014 | 93,447 | 93,447 | 93,447 |
| 5.5 | Погашение кредиторской задолженности по капитальному ремонту жилья | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 7204,6 | 7204,571 | 7204,6 |
| 5.6 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору по неприватизированным квартирам | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 40,0 | 27,416 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
|  | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода | 29.04.2013 | 31.12.2016 | 88605,536 | 52779,69 | 88605,536 |
|  | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 12.08.2014 | 31.12.2014 | 384,4 | 384,337 | 384,337 |
|  | Приобретение автомобиля | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории | 17.03.2014 | 31.12.2014 | 4500,0 | 4500,0 | 4500,0 |
|  | Разработка ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов г. Семикаракорска | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | ПСД на газификацию ДК в мкр. Молчанов | 3.04.2014 | 30.05.2014 | 60,45 | 60,44165 | 10,01779 50,42386 |
|  | Погашение кредиторской задолженности за 2013 год | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 378,434 | 378,4268 | 378,434 |
|  | Приобретение программного обеспечения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Приобретение программного обеспечения | 3.06.2014 | 31.07.2014 | 110,1 | 110,1 | 79,4 |
|  | Приобретение системного блока, принтеров | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Приобретение системного блока, принтеров | 6.06.2014 | 30.07.2014 | 39,6 | 39,5214 | 39,5214 |
|  | Разработка схемы теплоснабжения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Разработка схемы теплоснабжения | 9.06.2014 | 31.08.2014 | 99,0 | 99,0 | 99,0 |
|  | Субсидия МУП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Погашение задолженности | - | - | 9307,15 | 7319,5807 | 9307,15 |
|  | Оплата компенсации за работы в счет компенсации возмещения ущерба в рамках мероприятия «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения» | Сектор экономики и финансов/ Горяинова Е.В. | Возмещение ущерба | - | - | 721,764 | 721,764 | 721,764 |

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского городского поселения                                                                                  В.И. Братков