Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.11.2021                                 г. Семикаракорск                                         № 25

Об утверждении отчета реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»

за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского  поселения», от  05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Формирование современной городской среды» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению  к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильин М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения                                                                      А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского городского поселения

от 08.11.2021  № 25

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной  программы

«Формирование современной городской среды

на территории Семикаракорского городского поселения»  за 9 месяцев   2021 г.

| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы всех видов бюджетов на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2 2.1 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения» Разработка ПСД по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров)» | Заместитель главы Администрации Семикаракорского городского поселения Ильин М.Н. | Повышение уровня благоустройства территорий города. Повышение комфортности проживания населения, на территории Администрации Семикаракорского городского поселения | 29.09.2021 | 31.12.2021 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |
|  | Итого по муниципальной программе «Формирование современной городской среды» |  |  | 29.09.2021 | 31.12.2021 | 120.0 | 120.0 | 0.0 | 120.0 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе				                                                                         Г.В. Юсина

Приложение  к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды»

за девять месяцев 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

к отчету об исполнении плана

муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Формирование современной городской среды»

по итогам  девяти месяцев  2021 года

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Семикаракорского городского поселения» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 28.12.2017 № 355.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семикаракорского городского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 2 – «Благоустройство общественных территорий Семикаракорского городского поселения»

Мероприятие по подпрограмме 2 в 2021 году включает в себя:

1. Разработка ПСД по объекту «Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: Ростовская область, г. Семикаракорск, 21 переулок на участке от пр. Атаманский до ул. Луговая (устройство тротуаров)»

На реализацию подпрограммы 2 на 2021 год в бюджете поселения предусмотрено – 120.0 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактические расходы составили 0,0 тыс. рублей.

Оперативный контроль ответственными исполнителями за реализацией муниципальной программой «Формирование современной городской среды» ведется на постоянной основе.

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству							    М.Н. Ильин