Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2015                                     г. Семикаракорск                                             № 166

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013 № 422 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 17.09.2013  № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Глава  Семикаракорского

городского  поселения                                                                              А.Н.Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от  08.10.2015 №  166

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 9 месяцев 2015 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Подпрограмма «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 12.01.2015 | 31.12.2015 | 4883,3 | 4349,41 | 4883,274 |
| 1.2 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | 21.08.2015 21.08.2015 | 31.12.2015 31.12.2015 | 1219,08589 | 200,0 | 1206,892 |
| 1.3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Содержание автомобильных дорог | 16.03.2015 | 30.09.2015 | 1185,966 | 1180,03617 | 1180,03617 |
| 1.4 | Расходы на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Разработка ПСД | - | - | 18,66 | 0,0 | - |
| 1.5 | Кредиторская задолженность за 2014 год по капитальному ремонту автомобильных дорог ул. Авилова (акцизы) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт автомобильных дорог | - | - | 2264,3759 | 2264,3689 | - |
| 2.Подпрограмма «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 15.11.2015 | 31.12.2015 | 3350,0 | 3091,503 | 3350,0 |
| 2.2 | Приобретение детской площадки | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 12.03.2015 | 30.06.2015 | 78,8 | 78,8 | 78,8 |
| 2.3 | Оказание дополнительных услуг по благоустройству территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 778,0 | 481,2829 | - |
| 2.4 | Финансовое обеспечение деятельности казенного учреждения по благоустройству | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | - | - | 6860,9 | 4928,53697 | - |
| 3. Подпрограмма «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 19.01.2015 | 31.12.2015 | 3700,0 | 3243,378 | 3700,0 |
| 3.2 | Отлов безнадзорных животных | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 17.02.2015 12.03.2015 | 31.03.2015 30.04.2015 | 333,9 | 81,0 | 202,5 |
| 3.3 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 03.02.2015 | 31.12.2015 | 19,5 | 0,0 | 19,5 |
| 3.4 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 369,2 | 289,77306 | 369,170 |
| 3.5 | Мероприятия по закачке воды в оз. "Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Благоустройство территории поселения | 12.05.2015 | 30.10.2015 | 600,0 | 357,90832 | 599,98255 |
| 4. Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 4.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 31.12.2014 | 31.12.2015 | 8871,6 | 5472,50256 | 8871,6 |
| 4.2 | Кредиторская задолженность за 2014 год (электроэнергия) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | - | - | 1779,1 | 1592,77904 | - |
| 4.2 | Содержание сетей уличного освещения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 30.01.2015 | 31.12.2015 | 1181,2 | 217,28489 | 1169,37451 |
| 4.3 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Освещение улиц поселения | 23.01.2015 | 31.10.2015 | 300,0 | 230,7306 | 299,725 |
| 4.4 | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год (содержание сетей уличного освещения) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | - | - | 259,4 | 259,35636 | - |
| 4.5 | Погашение кредиторской задолженности за 2014 год (приобретение материальных запасов для сетей уличного освещения) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | - | - | 47,950 | 47,937 | - |
| 5. Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории Семикаракорского городского поселения» |
| 5.1 | Отчисления на капитальный ремонт региональному оператору | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Отчисление региональному оператору | - | - | 45,1 | 28,76454 | - |
| 5.2 | Кредиторская задолженность за 2014 год (ежемесячный взнос на капитальный ремонт) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | - | - | 8,9 | 8,86948 | - |
| 5.3 | Ремонт муниципальных квартир (кредиторская задолженность за 2014 год) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт муниципальных квартир | - | - | 100,0 | 99,992 | - |
| 6. Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». |
| 6.1 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода | 29.04.2013 | 31.12.2016 | 16176,162 | 10039,783 | 16157,021 |
| 6.2 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 26.06.2015 | 31.12.2015 | 289,383 | 289,38296 | 289,38296 |
| 6.3 | Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения (авторский надзор) | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Авторский надзор | 11.03.2015 | 31.12.2015 | 22,588 | 22,588 | 22,588 |
| 6.4 | Проведение проверки достоверности сметной стоимости по разработке сооружений по механическому обезвоживанию осадка водопроводных очистных сооружений по объекту «Реконструкция водозаборных и очистных сооружений водопровода Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Братков В.И. | Проверка достоверности | 04.03.2015 | 31.12.2015 | 31,34 | 20,0 | 20,0 |
| 6.5 | Неисполнение обязательства за 2014 год по Фонду софинансирования (реконструкция водозаборных и очистных сооружений) | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В. | Погашение задолженности | - | - | 474,3 | 474,27718 | - |
| 6.6 | Субсидия МУП «Водоканал» на погашение кредиторской задолженности перед энергоснабжающей организацией | Сектор экономики и финансов/ Иванова И.В | Погашение задолженности | - | - | 700,0 | 700,0 | - |

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского городского поселения                                                                                  В.И. Братков