Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2022 г. Семикаракорск № 211

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Семикаракорского

городского поселения «Комплексное развитие

Семикаракорского городского поселения

на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения», от 30.10.2018 № 726 «Об утверждении муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» на 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 01.01.2023.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского поселения А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

отдел муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского

городского поселения

Карпов А.Н.

Приложение к распоряжению

Администрации Семикаракорского

городского поселения от 29.12.2022 № ­­­­­211

План

реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»
на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановыйсрок реализации  |  | Объем расходов [<\*>](#Par1127) (тыс. руб.) |
| всего | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1«Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движение на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 31257,9 | Х | Х | 31257,9 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие «Повышение уровня благоустройства города в части муниципального дорожного хозяйства»«Снижение уровня аварийности на дорогах города, регулирование и организация дорожного движения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | позволит повысить качество жизни жителей Семикаракорского городского поселения путем повышения качества предоставления услуги по содержанию улично-дорожной сети и автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах муниципального образования. | Весь период | 31257,9 | Х | Х | 31257,9 | Х |
| 1.1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Весь период | 31257,9 | Х | Х | 31257,9 | Х |
| 1.1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3 | Капитальный ремонт а/д по ул. А.А. Араканцева (0,38 км) г. Семикаракорска |  |  | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4 | Выполнение работ по разработке технических паспортов |  |  | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5 | Ремонт автомобильной дороги по ул. Красноармейская (15-й переулок-23-й переулок) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6 | Ремонт атомобильной дороги общего пользования местного значения Семикаракорского городского поселения по ул. Калинина |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.7 | Ремонт подпорной стенки по пр. В.А.Закруткина (р-н ДК Пищевиков) |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2 | Ремонт участка территориальной автомобильной дороги общего пользования г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г.Волгодонск (на участке км 88+550 – км 96+040) протяженностью 7,54 (на участке автомобильной дороги км 1+901-4+386) в рамках расходов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования в рамках подпрограммы «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения;улучшение санитарного и экологического состояния городского поселения;увеличение площади зеленых насаждений. |  | 27020,6 | Х | Х | 27020,6 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие«Сохранение и развитие зелёного фонда города, реконструкция зелёных насаждений, устройство газонов и цветников на улицах города»  | Весь период | 27020,6 | Х | Х | 27020,6 | Х |
| 2.1.1 | Содержание зеленых насаждений | Весь период | 1500,0 | Х | Х | 1500,0 | Х |
| 2.1.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения" | Весь период | 25520,6 | Х | Х | 25520,6 | Х |
| 3 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | 3330,0 | Х | Х | 3330,0 | Х |
| 3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения"Основное мероприятие «Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городе и прочие мероприятия по благоустройству территории городского поселения» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения;- повышение уровня благоустроенности территории Семикаракорского городского поселения; - повышение уровня культуры жителей города; - увеличение количества мест массового отдыха. | Весь период | 1800,0 | Х | Х | 1800,0 | Х |
| 3.1.1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения | Весь период | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
| 3.1.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) |  | 800,0 | Х | Х | 800,0 | Х |
| 3.1.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | Май-сентябрь | 800,0 | Х | Х | 800,0 | Х |
| 3.2 | Санитарная очистка территории городского поселения |  |  | Весь период | 1500,0 | Х | Х | 1500,0 | Х |
| 3.2.1 | Утилизация ртутьсодержащих ламп |  |  | Весь период | 30,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 3.2.2 | Приобретение контейнеров |  |  | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.2.3 | Приобретение дезинфицирующих средств |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  Реконструкция и увеличение протяженности сетей уличного освещения. |  | 15998,8 | Х | Х | 15998,8 | Х |
| 4.1 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск" |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2 | Техническое обслуживание объекта « Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, расположенных на территории СНТ «Пищевик» | Весь период | 100,0 | Х | Х | 100,0 | Х |
| 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики"Основное мероприятие «Освещение улично-дорожной сети» | Весь период | 13858,6 | Х | Х | 13858,6 | Х |
| 4.3.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | Весь период | 12258,6 | Х | Х | 12258,6 | Х |
| 4.3.2 | Коммунальные услуги по уличному освещению города (КЗ) | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.3 | Содержание сетей уличного освещения | Весь период | 1312,0 | Х | Х | 1312,0 | Х |
| 4.3.4 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | Весь период | 288,0 | Х | Х | 288,0 | Х |
| 4.3.4 | Проведение энергоэффективных мероприятий | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.3.5 | Основное мероприятие 4.6Субсидия за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области в рамках подпрограммы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения" |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.4 | Ремонт системы электроснабжения на объекте: «Место для купания «Подвесной мост», расположенного по адресу: Ростовская область, Семикаракорский район, 100 метров по направлению на запад от строения, расположенного по адресу: город Семикаракорск, проспект В.А.Закруткина, 20/1» |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5 | Подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» |  | 781,0 | Х | Х | 781,0 | Х |
| 5.1 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в связи с ростом нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | 11,0 | Х | Х | 11,0 | Х |
| 5.2 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения | Повышение удовлетворенности населения Семикаракорского городского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Май-август | 500,0 | Х | Х | 500,0 | Х |
| 5.3 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Март-май | 220,0 | Х | Х | 220,0 | Х |
| 5.4 | Передача части полномочий по организации в границах поселе-ния водоснабжения и водоотведе-ния |  | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 5.5 | Субсидия на софинансирование для погашения просроченной задолженности за потребленный газ МП ЖКХ г. Семикаракорска | Зав. отделом муниципальногохозяйства Семикаракорскогогородского поселения |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.6 | Предоставление иных межбюджетных трансфертов согласно переданным полномочиям по организации в границах Семикаракорского городского поселения теплоснабжения населения в части разработки (актуализации) и утверждения схемы теплоснабжения Семикаракорского городского поселения в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  | 78388,4 | Х | Х | 78388,4 | Х |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин»

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по городскому хозяйству М.Н. Ильин

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |