Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.04.2012                                   г.  Семикаракорск                                            №128/1

Об утверждении муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории

Семикаракорского городского поселения»

на 2013 – 2015 годы

В соответствии с распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.04.2012 № 36 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы

#### ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную долгосрочную целевую программу «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы согласно приложению.

2. При формировании бюджета Семикаракорского городского поселения  Семикаракорского района предусмотреть бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013 – 2015 годы.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального обнародования на информационных стендах в здании Администрации Семикаракорского городского поселения и библиотеках, расположенных на территории Семикаракорского городского поселения.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить  на заместителя Главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Лубашева В.С.

Главы Семикаракорского

городского поселения                                                                              А.Н.Черненко

Постановление вносит:

отдел муниципального

хозяйства Братков В.И.

Приложение

к постановлению

Администрации Семикаракорского

городского поселения

от 17.04.2012 № 128/1

Муниципальная долгосрочная целевая программа

«Обеспечение энергосбережения и энергетической  эффективности на территории Семикаракорского городского поселения»

на  2013 – 2015 годы

Паспорт программы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013-2015 годы (далее - программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Распоряжение Администрации Семикаракорского городского поселения от 09.04.12 № 36 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергосбережения и энергетической энергоэффективности на территории Семикаракорс- кого городского поселения на 2013-2015 годы |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Семикаракорского городского поселения |
| Разработчик Программы | Администрация Семикаракорского городского поселения |
| Основная цель Программы | повышение энергетической эффективности и сокращение затрат бюджета на энергоресурсы |
| Основные задачи Программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры -поэтапный переход на отпуск ресурсов Семикаракорскому городскому поселению в соответствии с показаниями приборов учета потребления таких ресурсов; -минимизация расходов по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях Семикаракорского городского поселения; - улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; - совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности; - лимитирование и нормирование энергопотребеления в муниципальных предприятиях; - широкая пропаганда энергосбережения; - повышение эффективности использования энергетических ресурсов Семикаракорского городского поселения; -сокращение удельных расходов энергоресурсов (электроснабжение) без ущемления интересов населения и предприятий; - снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию; - создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы |
| Сроки реализации Программы | 2013 – 2015 годы |
| Структура Программы | - паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013-2015 годы. Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки реализации Программы. Раздел 3. Система Программных мероприятий, ресурсное обеспечение. Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы. Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. Приложение. Система программных мероприятий. Программа не содержит подпрограмм |
| Исполнители мероприятий Программы | Администрация Семикаракорского городского поселения, муниципальные предприятия, управляющие и обслуживающие компании, ТСЖ |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет в 2013-2015 годах – 33511,2 тыс.рублей – средства местного бюджета, в том числе по годам: 2013 – 9324,5 тыс.руб. 2014 – 10603,3 тыс.руб. 2015 – 13583,4 тыс.руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2013-2015 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на 2013-2015 годы |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Ожидаемая экономия бюджетных средств составит 300,0 тыс.руб./год |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Мониторинг реализации программы осуществляет исполнительный орган муниципального образования – Администрация Семикаракорского городского поселения |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Принятый Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью программ социально-экономичсекого развития  муниципальных образований.

Программа «Обеспечение энергосбережения и энергетической эффективности на территории Семикаракорского городского поселения» на 2013-2015 годы представляет собой комплекс организационных, технических, экономических мер, взаимоувязанных по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам.

Программа ориентирована на решение экономических задач, целью которых является минимизация затрат бюджета на энергоресурсы.

В городе Семикаракорске в настоящее время 2 (два) муниципальных предприятия, которые полностью оснащены необходимыми приборами учета.

Это позволяет производить оценку и анализ потребления энергоресурсов и исключить непроизводственные потери.

| № п/п | Предприятие | Зданий | Установлено Приборов Учета электро- энергии | Собственные котельные | Установлено приборов учета холодной воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МУП «Водоканал» | 2 | 2 | - | 2 |
| 2. | МП ЖКХ | 1 | 1 | - | 1 |
|  | Всего | 3 | 3 | - | 3 |

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Семикаракорского городского поселения.

В предстоящий период на территории муниципального образования должны быть выполнены установленные законом требования в части управления процессом энергосбережения, в том числе:

- применение энергосберегающих технологий при проектировании, строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов капитального строительства;

- проведение энергетических обследований;

- нормирование потребления энергетических ресурсов.

Намеченным серьезным задачам будет соответствовать информационная поддержка (проведение разъяснительной работы с работниками предприятий, размещение наглядной агитации и отчетов о проделанной работе по энергосбережению на стендах и сайтах предприятий), что сделает доступней информацию о практике энергосбережения.

В условиях процессов, связанных с реформированием в экономике страны, изменением правовой базы по энергосбережению, а также сложности решаемой проблемы, мероприятия могут корректироваться и уточняться в процессе их реализации.

Контроль за реализацией мероприятий осуществляет Администрация Семикаракорского городского поселения.

Раздел 2. Основные цели и задачи реализации Программы

Основными целями Программы являются повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Семикаракорском городском поселении за счет снижения в 2015 году удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на 6 процентов, создание условий для перевода экономики муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленной цели Программа ориентирована на решение таких задач, как:

  - проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением, а также сбор и анализ информации об энергоемкости территории.

Для этого в предстоящий период необходимо проведение систематических мероприятий  по информационному обеспечению и пропаганде энергосбережения среди населения, предприятий и учреждений города; применение энергосберегающих осветительных установок и решений.

- Запрет на применение не энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов. Для решения данной задачи необходимо при  согласовании проектов строительства, реконструкции, капитального ремонта, а также при приемке объектов капитального строительства ввести в практику применение требований по ресурсоэнергосбережению, соответствующих или превышающих требования федеральных нормативных актов, и обеспечить их соблюдение.

- Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов.

Для выполнения данной задачи необходимо организовать работу по:

- сокращению  расходов на оплату за энергоресурсы;

- сокращению  потерь  электрической энергии;

- формированию стратегических направлений энергосбережения, условий и механизмов внедрения конкретных проектов;

- минимизации расходов по оплате энергоресурсов с помощью проведения энергосберегающих мероприятий в муниципальных предприятиях;

- планомерной модернизации и инновации развития инженерной инфраструктуры и коммунального комплекса;

-  проведению энергосберегающих мероприятий (проведение энергетических обследований, составление энергетических паспортов, обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов, устройствами регулирования потребления тепловой энергии, утепление фасадов) при капитальном ремонте многоквартирных жилых домов, осуществляемом  с участием бюджетных средств.

- Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

Для выполнения этой задачи необходимо:

- разработать методику нормирования и установления обоснованных нормативов и лимитов энергопотребления в органах местного самоуправления, муниципальных предприятиях;

- учитывать показатели энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении.

Раздел 3. Система программных мероприятий, ресурсное обеспечение Программы

Основными потребителями электроэнергии в учреждениях являются:

- осветительные приборы, насосы систем водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования, оргтехника.

Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- проведение обязательных энергетических обследований с разработкой комплекса мероприятий по энергосбережению;

- внедрение автоматизированных систем учета;

- разработка обоснованных лимитов на потребление электроэнергии;

- сокращение потребления электрической мощности за счет внедрения альтернативных источников энергии;

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп для линий уличного освещения, оснащенных приборами учета;

- установка датчиков движения  и оснащенности на осветительных приборах в местах общего пользования внутри зданий и наружном освещении;

- включение в установленном порядке в конкурсную документацию при проведении закупок для бюджетных нужд товаров с учетом их энергетической эффективности не ниже класса «А»;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

Раздел 4. Механизм реализации, организация управления и контроль

за ходом реализации Программы

Руководителем Программы является Администрация Семикаракорского городского поселения, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на нее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе:

-  муниципальных контрактов (договоров), в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- условий, порядка  и правил, утвержденных федеральными или областными нормативными правовыми актами.

В Программе с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются целевые показателя и затраты по мероприятиям Программы.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии  результатов фактическим  затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе  и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

Раздел 5. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия в органе местного самоуправления, муниципальных предприятиях:

энергетических паспортов;

актов энергетических обследований;

установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- сокращение удельных показателей энергоемкости и энергопотребления на территории муниципального  образования на 6 процентов по сравнению с 2011 годом (базовый год);

- снижение относительных затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.

Реализация программных мероприятий даст дополнительные эффекты в виде:

- формирования действующего механизма управления потреблением энергетических ресурсов и сокращение бюджетных затрат на оплату коммунальных ресурсов;

- снижения затрат на энергопотребление муниципальных предприятий и муниципального образования в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

- создание условий для разработки и ведения топливно-энергетического баланса муниципального образования;

- создание условий для развития рынка товаров и услуг в сфере энергосбережения;

- внедрения в строительство современных  энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных решений на стадии проектирования; применения энергоэффективных строительных материалов, технологий и конструкций, системы экспертизы энергосбережения.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в  каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по  энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

Выполнение Программы позволит обеспечить более комфортные условия проживания населения в Семикаракорском городском поселении путем повышения качества предоставляемых коммунальных услуг и сокращение потребления энергоресурсов. Повысить безопасность эксплуатации и надежность работы оборудования благодаря переходу на менее энергоемкое оборудование. Сократить потребление энергетических ресурсов. Улучшить экологическое  и санитарно-эпидемиологическое состояние территории. Создать предпосылки для поступления средств частных инвесторов на предприятия коммунального комплекса.

Приложение

к муниципальной

долгосрочной целевой программе

«Обеспечение энергосбережения и

энергетической эффективности

на территории Семикаракорского

городского поселения» на 2013-2015 годы

Мероприятия

муниципальной долгосрочной целевой программы

«Обеспечение энергосбережения и энергетической

эффективности на территории

Семикаракорского городского поселения»

на 2013 – 2015 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Исполнители, участники реализации мероприятий Программы | Объемы финансирования (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 3 |  | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Осуществление контроля за выполнением мероприятий по снижению энергопотребления в 2013 – 2015 гг. | 1 раз в квартал | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Проведение разъяснительной работы с населением | Постоянно | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Проведение инструктажа с сотрудниками по выполнению энергосберегающих мероприятий | Ежегодно | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Осуществление контроля за выполнением проектных работ с учетом требований энергетической эффективности (установка новых энергосберегающих светильников и ламп, с равномерным распределением нагрузки по фазам, с приведением электропроводки в соответствии с требованиями и «Правил» и т.п.) | При необходимости | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | При заключении договоров с энергоснабжающей организацией предусмотреть перерасчет коэффициента потерь в сторону минимизации | При заключении договора | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Стимулирование энергосбережения в быту: - пропаганда, информирование жителей о возможных типовых решениях (энергосберегающие лампы, приборы учета, более экономичные бытовые приборы, утепление подъездов и т.д.) акцентируя внимание на экономию семейного бюджета и простоту технических решений | В течение года на сходах граждан и т.д. | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Не допускать размещение заказов на поставку электрических ламп накаливания для муниципальных нужд | При размещении заказа | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Установка приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | МУП «Водоканал» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все необходимые приборы учета установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | МП ЖКХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Все необходимые приборы учета установлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Сети уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Коммунальные расходы, содержание сетей уличного освещения, закупка кронштейнов, фото-реле, ламп, замена ДРЛ на ДНАТ, в том числе: а) установка приборов учета (шт): 3 5 6 б) установка автоматизированной системы управления сетей уличного освещения. (шт): 3 6 7 | 2013-2015 годы 2013 2014 2015 2013 2014 2015 | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | 33039,1 | 9324,5 |  | 10131,2 |  | 13583,4 |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 3.2 | Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 2014 год | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | 472,1 | - |  | 472,1 |  | - |  |  | Местный бюджет |  |  |
| 4. | Проведение энергетического обследования зданий, находящихся в муниципальной собственности | 2013-2015 годы | Администра- ция Семикаракорского городского поселения | - | Финансирование не требуется |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: |  |  | 33511,2 | 9324,5 |  | 10603,3 |  | 13583,4 |  |  |  |  |  |