Российская Федерация

Ростовская область

Администрация Семикаракорского городского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

13.10.2021                                 г. Семикаракорск                                         № 14

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2021 года

В соответствии с постановлениями Администрации Семикаракорского городского поселения от 12.04.2021 № 253 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»,  от 05.02.2021 № 57 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семикаракорского городского поселения»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» за 9 месяцев 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его издания.

3. Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Семикаракорского городского поселения по городскому хозяйству Ильина М.Н.

Глава Администрации

Семикаракорского

городского  поселения                                                                     А.Н. Черненко

Распоряжение вносит:

Зав. отделом муниципального

хозяйства Администрации

Семикаракорского городского поселения

Карпов А.Н.

Приложение

к распоряжению Администрации

Семикаракорского

городского поселения

от 13.10.2021 № 14

Отчет

об исполнении плана реализации муниципальной программы

Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения»

за 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета Семикаракорского городского поселения Семикаракорского района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | - | - | 37217,4 | 37217,4 | 25879,0 | 11338,4 |
| 1.1 | Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт и содержание автомобильных дорог | 01.01.2021 12.04.2021 | 01.04.2021 02.07.2021 | 29217,4 | 29217,4 | 19114,5 | 10102,9 |
| 1.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Разработка ПСД | 09.04.2021 | 31.12.2021 | 200,0 | 200,0 | 55,2 | 144,8 |
| 1.3 | Меропрития, связанные с разработкой технических паспортов на автомобильные дороги | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Содержание автомобильных дорог | - | - | 600,0 | 600,0 | 200,6 | 399,4 |
| 1.4 | Капитальный ремонт а/д по ул. А.А. Араканцева (0,38 км) г. Семикаракорска | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Капитальный ремонт автомобильных дорог | 19.04.2021 | 31.12.201 | 7200,0 | 7200,0 | 6508,7 | 691,3 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 25807,6 | 25807,6 | 16751,0 | 9056,6 |
| 2.1 | Содержание зеленых насаждений | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 13.04.2021 | 31.12.201 | 2000,0 | 2000,0 | 1890,1 | 109,9 |
| 2.2 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 23807,6 | 23807,6 | 14861,0 | 8946,6 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 6317,5 | 6317,5 | 2766,1 | 3551,4 |
| 3.1 | Санитарная очистка территории городского поселения | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 01.01.2021 | 31.12.201 | 4413,4 | 4413,4 | 1304,3 | 3109,1 |
| 3.2 | Утилизация ртутьсодержащих ламп | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 27.01.2021 | 31.12.201 | 24,3 | 24,3 | - | 24,3 |
| 3.3 | Приобретение контейнеров | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | 04.06.2021 | 31.12.201 | 72,8 | 72,8 | 72,780 | 0,02 |
| 3.4 | Приобретение дезинфицирующих средств | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Благоустройство территории поселения | - | - | 50,0 | 50,0 | - | 50,0 |
| 3.5 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" в рамках подпрограммы "Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета/ Горяинова Е.В. | Благоустройство территории поселения | - | - | 1757,0 | 1757,0 | 1389,0 | 368,0 |
| 3.5.1 | Деятельность по обращению с животными без владельцев, обитающими на территории Семикаракорского городского поселения (Отлов безнадзорных животных) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | - | - | 200,0 | 200,0 | - | 200,0 |
| 3.5.2 | Мероприятия по закачке воды в оз."Старый Дон" (ремонт и установка насосной станции) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 02.05.2021 | 31.12.2021 | 900,0 | 900,0 | 732,0 | 168,0 |
| 3.5.3 | Закачка воды в озеро "Старый Дон" (электроэнергия) | МКУ «ЦКБ» | Благоустройство территории поселения | 14.05.2021 | 31.12.2021 | 657,0 | 657,0 | 657,0 | - |
| 4 | Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 18171,1 | 18171.1 | 7423,8 | 10747,3 |
| 4.1 | Техническое обслуживание объекта "Воздушные линии напряжением 0,4 кВ, раположенные на территории СНТ "Пищевик" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | 01.02.2021 | 31.12.201 | 100,0 | 100,0 | 63,6 | 36,4 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | 02.04.2021 | 31.12.201 | 135,0 | 135,0 | - | 135,0 |
| 4.2 | Разработка проектно-сметной документации по объекту "Строительство ВЛЗ-10кВ, монтаж 3-х ТП10/0,4кВ, реконструкция ВЛ-0,4кВ в зоне ТП №4052; ТП №4092; ТП №4093 с переводом питания части ВЛ-0,4 кВ на вновь монтируемые ТП 10/0,4 кВ и монтаж информационно измерительных комплексов для дистанционного снятия показаний по ВЛ-0,4 кВ СНТ "Пищевик" г.Семикаракорск" в рамках подпрограммы "Энергоэффективность и развитие энергетики" муниципальной программы Семикаракорского городского поселения "Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения" | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Освещение улиц поселения | - | - | 2713,8 | 2713,8 | - | 2713,8 |
| 4.3 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Центр комплексного благоустройства" | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Освещение улиц поселения | - | - | 15222,3 | 15222,3 | 7360,1 | 7344,5 |
| 4.3.1 | Коммунальные услуги по уличному освещению города | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 16.12.2020 30.12.2020 | 31.12.2021 31.12.2021 | 12113,9 | 12113,9 | 5358,7 | 6755,2 |
| 4.3.2 | Содержание сетей уличного освещения | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 11.01.2021 | 31.12.2021 | 1610,0 | 1610,0 | 1139,3 | 470,7 |
| 4.3.3 | Коммунальные услуги по уличному освещению города (КЗ) | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | - | - | 590,8 | 590,8 | 590,8 | 0,00 |
| 4.3.4 | Проведение энергоэффективных меропритияй | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | - | - | 517,7 | 517,7 | - | 517,7 |
| 4.3.4 | Приобретение ламп, светильников, фотореле, кабеля, кронштейнов | МКУ «ЦКБ» | Освещение улиц поселения | 16.02.2021 19.04.2021 | 30.06.2021 31.07.2021 | 390,0 | 390,0 | 271,3 | 118,7 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения». | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Коммунальная инфраструктура | - | - | 2594,0 | 2594,0 | 1394,4 | 1199,6 |
| 5.1 | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Ремонт теплосетей и тепловых колодцев | 29.06.2021 | 02.08.2021 | 1800,0 | 1800,0 | 1341,2 | 458,8 |
| 5.2 | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги по холодному водоснабжению, водоотведению в связи с ростом нормативов потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению, водоотведению и применением понижающих коэффициентов к ним | Отдел муниципального хозяйства/ Карпов А.Н. | Возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги | 28.01.2021 | 31.12.201 | 75,2 | 75,2 | 53,3 | 21,9 |
| 5.3 | Передача части полномочий по организации в границах поселения водоснабжения и водоотведения | Отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета / Горяинова Е.В. | Передача полномочий | - | - | 220,0 | 220,0 | - | 220,00 |
| 5.4 | Субсидия на софинансирование для погашения просроченной задолженности за потребленный природный газ МП ЖКХ г. Семикаракорска в рамках подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения» муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» |  |  |  |  | 498,8 | 498,8 | - | - |
| Итого | 90107,6 | 90107,6 | 54214,2 | 35893,3 |

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского городского поселения

по социальному развитию и организационной работе                                                                                                Г.В. Юсина

Приложение

к отчёту об исполнении плана

реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» за 9 месяцев 2021 года

Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной

программы Семикаракорского городского поселения

«Комплексное развитие Семикаракорского

городского поселения» по итогам 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением  Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.10.2018  № 726  На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено – 90107,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 90107,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило – 54214,2 тыс. рублей или 60,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 2 «Содержание, сохранение и развитие зеленого фонда Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 3 «Санитарная очистка территорий и прочие мероприятия по благоустройству Семикаракорского городского поселения»;

Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»;

Подпрограмма 5 «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Семикаракорского городского поселения».

План реализации муниципальной  программы на 2021 год утвержден распоряжением Администрации Семикаракорского городского поселения от 30.12.2020 № 245 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Семикаракорского городского поселения «Комплексное развитие Семикаракорского городского поселения».

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 в 2021 году муниципальной программой предусмотрено - 37217,4 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью - 37217,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило – 25879,0 тыс. рублей или 69,5 процента. В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 4 основных мероприятия, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 в 2021 году муниципальной программой предусмотрено – 25807,6 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 25807,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило 16751,0 тыс. рублей или 64,9 процента. В рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 2 основных  мероприятия, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 3 в 2021 году муниципальной программой предусмотрено – 6317,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 6317,5 тыс. рублей. Фактическое  освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило 2766,1 тыс. рублей  или 43,8 процента. В рамках подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрено 7 основных мероприятий, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 4 в 2021 году муниципальной программой предусмотрено – 18171,1 рублей, сводной бюджетной росписью – 18171,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило 7423,8 тыс. рублей или 40,8 процент. В рамках подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

На реализацию мероприятий подпрограммы 5 в 2021 году муниципальной программой предусмотрено – 2594,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 2594,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2021 года составило 1394,4  тыс. рублей  или 53,7 процента. В рамках подпрограммы 5 в 2021 году предусмотрено 4 основных  мероприятия, которые выполнены в срок. Контрольные события в данной подпрограмме не предусмотрены.

В ходе  анализа  исполнения  плана реализации  муниципальной  программы не установлено несоблюдения сроков исполнения основных мероприятий.