УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения

по городскому хозяйству

____________ А.В. Левизова

«02» декабря 2025

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2025 год (в редакции Постановления Администрации Семикаракорского городского поселения 02.12.2025 № 363)

| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 34239,8 | Х | Х | 34239,8 | Х |
| 1.1 | «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского | 34239,8 | Х | Х | 34239,8 | Х |
| . | автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  | городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Семикаракорском городском поселении» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 894,0 | Х | Х | 894,0 | Х |
| 3. | Итого по программе | Х | Х |  | 35133,8 | Х | Х | 35 133,8 | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом

финансово-экономического

и бухгалтерского учета

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                Е.В. Горяинова

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                П.С. Лыткин