Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Информационное общество» на 2026 год в редакции от 19.01.2026

| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление 1 «Развитие цифровых технологий» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие цифровых технологий» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | 1 274,1 | Х |  | Х | 1 274,1 | Х |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «Мероприятия по формированию и развитию безопасной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры Администрации Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | 1 274,1 | Х |  | Х | 1 274,1 | Х |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента 1.1.1 «Создание и развитие цифровой инфраструктуры» | Х | 21.03.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| Направление 2 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | 116,0 | Х |  | Х | 116,0 | Х |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «Оплата услуг по передаче отдельных полномочий в МАУ МФЦ Семикаракорского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | 116,0 | Х |  | Х | 116,0 | Х |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента 2.1.1 «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» | X | 31.12.2025 | главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| 3. | Итого по программе | X | X | X | 1 390,1 | Х |  | Х | 1 390,1 | Х |
|  |  | X | X | ответственный исполнитель программы – отдел финансово-экономического и бухгалтерского учета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 главный бухгалтер Администрации Семикаракорского городского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник главный специалист по программному обеспечению и информационным технологиям |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.