УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Семикаракорского

городского поселения

по городскому хозяйству

____________ А.В. Левизова

«07» марта 2026

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» на 2026 год (в редакции Постановления Администрации Семикаракорского городского поселения 03.03.2026 № 115)

| № п/п | Наименование структурного элемента программы, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федераль ный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Направление 1 «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание дорог, повышение безопасности дорожного движения на территории Семикаракорского городского поселения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 72 449,3 | Х | 27 642,4 | 44 806,9 | Х |
| 1.1. | «Мероприятия, связанные с текущим ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городско го поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 41 466,3 | Х | Х | 41 466,3 | Х |
| 1.2. | «Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения | 30 983,0 | Х | 27642,4 | 3 340,6 | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий "Развитие регулярного пассажирского транспорта в Семикаракорском городском поселении" | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 650,0 | Х | Х | 650,0 | Х |
| 2.1 | Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам (Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Левизова Алина Владимировна, Заместитель Главы Администрации Семикаракорского городского поселения; Лыткин Павел Сергеевич, заведующий отделом муниципального хозяйства | 650,0 | Х | Х | 650,0 | Х |
| 3. | Итого по программе | Х | Х |  | 73 099,3 | Х | 27642,4 | 45 456,9 | Х |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках программы направлений.

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий отделом финансово-экономического

и бухгалтерского учета

Администрации Семикаракорского городского поселения                                                                                  Е.В. Горяинова

Заведующий отделом муниципального хозяйства

Администрации Семикаракорского

городского поселения                                                                                                                                                П.С. Лыткин